Retrospectiva del ciclo 4 de SlotMachine

Paula Gacha
Desarrollo Orientado por Objetos

# 1 Mini ciclos definidos y justificación

| Mini ciclo | Propósito y justificación |
| --- | --- |
| 1 Base y creación por tipo | Introducir Symbol y las entradas con type, mantener las sobrecargas anteriores para crear elementos normales sin duplicar validaciones |
| 2 Ruedas lefty y rebel | Agregar copia de la vecina y restricciones por tipo sobre una base común de Wheel |
| 3 Símbolos ephemeral y shy | Separar tamaño y visibilidad del color, dar a cada rueda sus propias copias para evitar cambios compartidos |
| 4 Tipo propuesto y apariencia | Incorporar ReverseWheel y distinguir los tipos con marcos, etiquetas, tamaños y visibilidad |
| 5 Pruebas y preparación | Comprobar los nuevos comportamientos y conservar las pruebas anteriores, preparar dos recorridos de aceptación |
| 6 Cierre de entrega | Reunir código, diseño, retrospectivas y enlace del repositorio para la entrega final |

# 2 Estado actual por mini ciclo

Actualmente todos los mini ciclos se encuentran realizados en su totalidad

# 3 Tiempo total invertido

Este ciclo lo realicé de manera individual

Paula Gacha: 12horas

# 4 Mayor logro

Considero que el mayor logro técnico es incorporar nuevos comportamientos sin reemplazar la interfaz anterior del simulador, las ruedas normal, lefty, rebel y reverse comparten una base; los símbolos normal, ephemeral y shy también. SlotMachine coordina y cada tipo responde de acuerdo con su responsabilidad

# 5 Mayor problema técnico y solución

El principal reto técnico fue mantener un estado independiente para los símbolos de cada rueda, si dos ruedas compartieran el mismo EphemeralSymbol, reducir el tamaño en una afectaría a la otra, lo mismo ocurriría con la visibilidad de ShySymbol

# 6 Trabajo individual y aspectos por mejorar

En este ciclo asumí individualmente la responsabilidad de la entrega. La separación por clases y la conservación de las pruebas anteriores facilitaron revisar los cambios. Utilicé apoyo de inteligencia artificial para la construcción y explicación del proyecto; por eso, una parte importante de mi preparación es comprender las decisiones y seguir las llamadas en el código.

Como mejora, me propongo trabajar cambios más pequeños, ejecutar sus pruebas antes de continuar y explicar con mis palabras cada método que modifico, también debo mantener Astah sincronizado con Java y registrar el tiempo por actividad.

# 7 Práctica XP más útil

La práctica más útil para validar esta entrega fue el uso de pruebas automatizadas, los casos anteriores permiten detectar si una extensión rompe operaciones que ya funcionaban, mientras los casos del ciclo 4 verifican las reglas específicas de los nuevos tipos.

La aprobación de los  casos permitio repetir una misma revisión después de cambiar el Código, esa comprobación de regresión ayudo a detectar si una modificación afecta otra funcionalidad de cada tipo.

# 8 Referencias utilizadas y utilidad

La referencia principal fue el enunciado del ciclo 4, porque define los tipos obligatorios, la extensibilidad, la diferenciación visual y los productos de Entrega, El enunciado del ciclo 1 establece las preguntas de esta retrospectiva

El código del proyecto fue la referencia para contrastar qué quedó implementado y cómo colaboran las clases, la ayuda de IA se utilizó como apoyo para desarrollar y estudiar, los requisitos se contrastaron con el enunciado y la implementación se revisó mediante sus pruebas

## Referencias

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (2026a). Proyecto inicial ciclo No 1 2026-2 [Enunciado de Desarrollo Orientado por Objetos]. Archivo !DOPO-I01-2026-02.pdf.

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (2026b). Proyecto inicial 2026-2 ciclo No 4 de 4 Refactoring y Extensión [Enunciado de Desarrollo Orientado por Objetos]. Archivo !DOPO-I04-2026-02.pdf.

Gacha, P. (2026). DOPO SlotMachine GachaG [Proyecto Java, extensión del ciclo 4]. GitHub. https://github.com/paulagacha0/DOPO-SlotMachine-GachaG

OpenAI. (2026). ChatGPT [Herramienta de inteligencia artificial generativa]. Apoyo para desarrollo, revisión y explicación del proyecto.